УТВЕРЖДЕНО

Решение Жлобинского районного исполнительного комитета №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Жлобинского района в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование района | | 2024 год, всего | | В том числе по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | январь | | февраль | | | март | | | апрель | | | | май | | | | июнь | | июль | | | август | | | сентябрь | | | | октябрь | | | ноябрь | | | декабрь | |
| 1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов 1.1. Устройство (ремонт) спортивных игровых площадок на дворовых территориях при многоэтажной жилой застройке (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 18 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | | 5 | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | | 0 | | | 0 | |
| Коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие «Жилкомсервис два» (далее – КЖЭУП «Жилкомсервис два») | | 16 | |  | |  | | |  | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | |  | | |  | |
| Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (далее – ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК») | | 2 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 2 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2 Озеленение дворовых территорий при многоэтажной жилой застройке и иных территорий (посадка деревьев (тыс.штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 3,09 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1,61 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1,48 | | | 0 | | | 0 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | 2,3 | |  | |  | | |  | | | 1,2 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1,1 | | |  | | |  | |
| ОАО «БМЗ -управляющая компания холдинга «БМК» | | 0,3 | |  | |  | | |  | | | 0,15 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,15 | | |  | | |  | |
| Филиал «Жлобинские электрические сети» республиканское унитарное предприятие «Гомельэнерго» | | 0,05 | |  | |  | | |  | | | 0,025 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,025 | | |  | | |  | |
| Республиканское производственное унитарное предприятие «Гомельоблгаз» филиал «Жлобингаз» | | 0,1 | |  | |  | | |  | | | 0,05 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,05 | | |  | | |  | |
| Учреждение здравоохранения «Жлобинская центральная районная больница» | | 0,05 | |  | |  | | |  | | | 0,05 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| Унитарное предприятие по оказанию услуг «Металлургсоцсервис» | | 0,035 | |  | |  | | |  | | | 0,035 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| Учреждение «Центр олимпийского резерва г. Жлобина» | | 0,025 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,025 | | |  | | |  | |
| Республиканское унитарное предприятие «Белтелеком»  Сервисный центр Жлобинского района | | 0,035 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,035 | | |  | | |  | |
| Отдел образования Жлобинского райисполкома | | 0,2 | |  | |  | | |  | | | 0,1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,1 | | |  | | |  | |
| 1.2.1 Посадка кустарников (тысяч штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 0,4 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0,2 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0,2 | | | 0 | | | 0 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | 0,4 | |  | |  | | |  | | | 0,2 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,2 | | |  | | |  | |
| Сельские исполнительный комитеты | | 0,1 | |  | |  | | |  | | | 0,05 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,05 | | |  | | |  | |
| 1.3 Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 18 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 0 | | | 0 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | 18 | |  | |  | | |  | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | |  | | |  | |
| 1.4 Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 40 | | 0 | | 0 | | | 9 | | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | 3 | | | | 4 | | | 0 | | | 0 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | 36 | |  | |  | | | 5 | | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | 3 | | | | 4 | | |  | | |  | |
| ОАО «БМЗ -управляющая компания холдинга «БМК» | | 4 | |  | |  | | | 4 | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 1.4.1 из них для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 12 | | 0 | | 0 | | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | | | 0 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | 0 | | | 0 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | 12 | |  | |  | | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | | | 0 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | |  | | |  | |
| 1.5 Ремонт улично-дорожной сети (тыс. метров квадратных) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 5,54 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1,0 | | | | 1,6 | | | | 1,9 | | 0,65 | | | 0,19 | | | 0,2 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | 3,94 | |  | |  | | |  | | | 0,7 | | | | 1 | | | | 1,2 | | 0,65 | | | 0,19 | | | 0,2 | | | |  | | |  | | |  | |
| Дорожное ремонтно-строительное управление №149 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (далее – ДРСУ 149) | | 1,6 | |  | |  | | |  | | | 0,3 | | | | 0,6 | | | | 0,7 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 1.6 Устройство, реконструкция и ремонт газонов (гектар) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 0,26 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,15 | | | | 0,05 | | | | 0,01 | | 0,05 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | 0,11 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,05 | | | | 0,01 | | 0,05 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК» | | 0,15 | |  | |  | | |  | | | 0,15 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 1.7 Снос пустующих и ветхих жилых домов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 40 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 5 | | | | 5 | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | 6 | | | 6 | | | 0 | |
| Сельские исполнительные комитеты | | 40 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 5 | | | | 5 | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | 6 | | | 6 | | |  | |
| 1.8 Установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | 11 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 5 | | | 0 | 6 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | 4 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 4 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | |
| ОАО «БМЗ -управляющая компания холдинга «БМК» | 5 | | |  | | | |  | | |  | | | | 5 | | |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | |
| Отдел образования Жлобинского райисполкома | 2 | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | 2 | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | |
| 1.9 Высадка цветов на территориях населенных пунктов (тыс. шт.)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего по Жлобинскому району | 62,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,15 | 20,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | КЖЭУП «Жилкомсервис два» | 60,0 |  |  |  |  | 40,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |  | | ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» | 0,500 |  |  |  |  | 0,300 | 0,200 |  |  |  |  |  |  | | Филиал «Жлобинские электрические сети» республиканское унитарное предприятие «Гомельэнерго» | 0,500 |  |  |  |  | 0,300 | 0,200 |  |  |  |  |  |  | | Отдел образования Жлобинского района | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | | Жлобинский узел связи | 0,05 |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 Нецентрализованные системы питьевого водоснабжения  1.10.1 Ремонт шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев (штук)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего по Жлобинскому району | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | КЖЭУП «Жилкомсервис два» | 30 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0 |   1.10.2. Ликвидация заброшенных и не подлежащих дальнейшему использованию шахтных колодцев, каптажей, трубчатых колодцев (штук)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего по Жлобинскому району | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | КЖЭУП «Жилкомсервис два» | 10 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |   2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов 2.1 Животноводческие фермы и комплексы 2.1.1 установка и ремонт ограждений (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 7 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 0 | | | 0 | |
| Филиал «Папоротное-Агро» ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | |  | | |  | |
| ОАО «Свердловский» | | 4 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 4 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «Бобовский» | | 2 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | | 1 | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.1.2 Асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Cельскохозяйственное унитарное предприятие «Агро-Коротковичи» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.1.3 Ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 3 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| ОАО «Свердловский» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 1 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «Лукское» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | 1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «Проскурнянский» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.1.4 установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 1 | | 0 | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| ОАО «Лукское» | | 1 | |  | | 1 | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.2 Машинные дворы 2.2.1 установка (ремонт)ограждений машинных дворов (общее количество машинных дворов, в том числе, на которых планируется осуществить установку (ремонт) ограждений в текущем году, (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| ОАО «Мормаль» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «Жлобинский агротехсервис» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.2.2 Асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 2.2.3 Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 3 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | 1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «Жлобинский агротехсервис» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 1 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| КСУП «Краснобережский» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.2.3.1 Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения изношенных шин (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.2.4 установка контейнеров для сбора отходов, в том числе раздельного сбора отходов  и отработанных масел (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего по Жлобинскому району | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.3 Буровые скважины, предназначенные для добычи подземных вод:  2.3.1 проведение ликвидационного тампонажа неподлежащих дальнейшему использованию буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод, количество скважин, подлежащих ликвидации в текущем году (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего по Жлобинскому району | 13 | | 0 | | 0 | | 2 | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | | ОАО «Щедринское» | 4 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  | | СУП «Агро -Коротковичи» | 2 | |  | |  | | 2 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | ОАО «Мормаль» | 1 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 1 |  |  |  |  | | Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | 4 | |  | |  | |  | | 3 | |  |  |  |  |  |  | 1 |  | | КСУП «Краснобережский» | 2 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | | 2.3.2 ремонт павильонов буровых скважин, предназначенных для добычи подземных вод (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего по Жлобинскому району | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | 2 | |  | |  | |  | | 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2.3.3 установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны буровых скважин, предназначенных для (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего по Жлобинскому району | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | 3 | |  | |  | |  | |  | |  | 3 |  |  |  |  |  |  | | ОАО «Бобовский» | 2 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 2 |  |  |  |  |   2.4 Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) 2.4.1 установка (ремонт)ограждений (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 1 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| КСУП «Краснобережский» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | 1 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.4.2 асфальтирование территорий объектов и подъездных путей к ним (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| ОАО «Лукское» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | 1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.4.3 установка контейнеров для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | 6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2 | | | | 2 | | | | 0 | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | | 4 | |  | |  | | |  | | | 2 | | | | 2 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «Мормаль» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 1 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| ОАО «Проскурнянский» | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | 1 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель (распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (гектар) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего по Жлобинскому району | 673,00 |  |  |  |  | 290,00 | 198,00 | 56,00 | 46,00 |  |  | 83,00 |  | | ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (филиал «Папоротное – Агро») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Краснобережский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ОАО «Дворищанский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ОАО «Щедринское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Открытое акционерное общество «Проскурнянский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ОАО «Бобовский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | УП «Степы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | УП «Агро-Коротковичи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ОАО «Жлобинский агротехсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ОАО «Мормаль» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Регулирование распространения и численности борщевика Сосновского с использованием гербицидов, по всей площади произрастания (гектар) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1,65 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1,65 | | | | 0,11 | | 0,78 | | | 0,76 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Кировский сельский  исполнительный комитет | | | 0,04 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,04 | | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,01 | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Пиревичский сельский  исполнительный комитет | | | 0,04 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,04 | | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,01 | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Открытое акционерное общество «Лукское» | | | 0,24 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,24 | | | | 0,04 | | 0,1 | | | 0,1 | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Открытое акционерное общество «Бобовский» | | | 1,02 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1,02 | | | | 0,02 | | 0,5 | | | 0,5 | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Открытое акционерное общество «Проскурнянский» | | | 0,1 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,1 | | | | 0,02 | | 0,04 | | | 0,04 | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Государственное лесохозяйственное учреждение «Жлобинский лесхоз» | | | 0,21 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,21 | | | | 0,01 | | 0,1 | | | 0,1 | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог 4.1.Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль республиканских автомобильных дорог 4.1.1 установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 2 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дорожное ремонтно-строительное управление №149 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | | | 2 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 2 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 4.1.2.установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4.2. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль местных автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего по Жлобинскому району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 4 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 4 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дорожное ремонтно-строительное управление №149 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | | | 2 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 2 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Дорожно-эксплуатационное управление №44  РУП «Гомельавтодор» | | | 2 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 2 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 4.2.3.оборудование общественных туалетов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дорожное ремонтно-строительное управление №149 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 4.3. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности  в полосе отвода республиканских автомобильных дорог (километров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1 | | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дорожно -эксплуатационное управление №44  РУП «Гомельавтодор» | | | 1 | | 1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 4.3.2. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог (километров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1,7 | | 0 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | 0,7 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дорожное ремонтно-строительное управление №149 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | | | 1,7 | | 0 | | 0,5 | | | 0,5 | | | | 0,7 | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 4.4. Озеленение территорий вдоль автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 посадка кустарников вдоль автомобильных дорог (тысяч штук)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего по Жлобинскому району | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2.Озеленение территорий вдоль местных автомобильных дорог, посадка деревьев (тысяч штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0,05 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0,05 | | | 0 | | | 0 |
| Дорожное ремонтно-строительное управление №149 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» | | | 0,05 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,05 | | |  | | |  |
| 5.Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог \* 5.1 Обустройство (ремонт) остановочных пунктов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Республиканское унитарное предприятие «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги» | | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | 1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 5.2 обустройство (ремонт) пассажирских платформ на станциях и остановочных пунктах (штук)\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5.3 удаление отходов валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги (километров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 68,1 | | 4,1 | | 4,1 | | | 6,2 | | | 11,1 | | | | 9,1 | | | | 9,2 | | 9,1 | | | 9,1 | | | 3,1 | | | | 3 | | | 0 | | | 0 |
| Жлобинская дистанция защитных лесонасаждений РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» | | | 68,1 | | 4,1 | | 4,1 | | | 6,2 | | | 11,1 | | | | 9,1 | | | | 9,2 | | 9,1 | | | 9,1 | | | 3,1 | | | | 3 | | | 0 | | | 0 |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда 6.1 Проведение санитарных рубок и уборка захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах первой группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектаров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 135 | | 8 | | 8 | | | 11 | | | 13 | | | | 16 | | | | 20 | | 20 | | | 16 | | | 11 | | | | 10 | | | 2 | | | 0 |
| ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» | | | 135 | | 8 | | 8 | | | 11 | | | 13 | | | | 16 | | | | 20 | | 20 | | | 16 | | | 11 | | | | 10 | | | 2 | | | 0 |
| 6.2 Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям (гектаров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 42,6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 7 | | | | 10 | | | | 7 | | 7 | | | 5 | | | 5 | | | | 1,6 | | | 0 | | | 0 |
| ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» | | | 42,6 | |  | |  | | |  | | | 7 | | | | 10 | | | | 7 | | 7 | | | 5 | | | 5 | | | | 1,6 | | |  | | |  |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах 7.1. санитарная очистка поверхностных водных объектов от твердых отходов и инородных элементов, удаление опасных и затонувших деревьев, а также наносов, донных отложений и растительности  7.1.1. очистка водотоков (штук/км) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 2/0,6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2/0,6 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | | 2/0,6 | |  | |  | | |  | | | 2/0,6 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.1.2. очистка водоемов (штук/га) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 2/2,7 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2/2,7 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» | | | 1/1,7 | |  | |  | | |  | | | 1/1,7 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| ООО «РелаксГрупп» | | | 1/1,0 | |  | |  | | |  | | | 1/1,0 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.2. берегоукрепление и предотвращение водной эрозии (км) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7.3. благоустройство поверхностных водных объектов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7.4. содержание в надлежащем состоянии существующих мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах:  7.4.1.установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 3 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 3 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» | | | 1 | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | | 1 | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «РелаксГрупп» | | | 1 | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.4.2. установка информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных полос (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7.4.3. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | | 2 | |  | |  | | |  | | | 2 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.4.4. установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 6 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | | 6 | |  | |  | | |  | | | 6 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.4.5. оборудование (ремонт) спортивных площадок (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7.4.6. оборудование (ремонт) общественных туалетов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два»» | | | 1 | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» | | | 1 | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.4.7. установка (ремонт) велосипедных стоянок и (или) велосипедных парковок (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» | | | 1 | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.4.8. оборудование кострищ (мангалов) (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» | | | 1 | |  | |  | | |  | | | 1 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 7.4.9. покос прибрежно-водной растительности и водорослей, а также выполнение работ, связанных с регулированием распространения и численности инвазивных растений (км) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7.5. создание новых мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7.6. обустройство родников (штук)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего по Жлобинскому району | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Дорожное ремонтно-строительное управление №149 КПРСУП «Гомельоблдорстрой» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | | ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |   8. Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий 8.1. Установка информационных знаков (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8.2. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках  8.2.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 2 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» | | | 2 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | 2 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 8.2.2. оборудование кострищ (мангалов) (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 4 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 4 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» | | | 4 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 4 | | | | 0 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 8.2.3. установка контейнеров для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.4. обустройство (ремонт) автомобильных парковок (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» | | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | 1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 8.3. Обустройство новых зон и мест отдыха, туристических стоянок в национальных парках и заказниках 8.3.1. установка малых архитектурных форм (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8.3.2. Оборудование кострищ (мангалов) (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8.3.3. установка контейнеров для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 8.3.4. обустройство автомобильных парковок (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 9. Поддержание в надлежащем состоянии мест погребения 9.1. Устройство (ремонт) ограждений (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 12 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 5 | | | | 5 | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | | 12 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 5 | | | | 5 | | 2 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 9.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 12 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 5 | | | | 5 | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | | 12 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 5 | | | | 5 | | 2 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 9.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 12 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 5 | | | | 5 | | 2 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| КЖЭУП «Жилкомсервис два» | | | 12 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 5 | | | | 5 | | 2 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 10. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивации объектов захоронения отходов 10.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов и мини-полигонов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 10.2. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов 11.1. обустройство контейнерных площадок для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11.2. установка контейнеров для сбора отходов (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11.3. Установка емкостей для хранения отработанного масла (для гаражных кооперативов) (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 12. Рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространенных полезных ископаемых  12.1. Количество внутрихозяйственных карьеров, подлежащих рекультивации (штук) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | 0 | | | 0 |
| КСУП «Краснобережский» | | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | |  | | |  |
| Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 12.2. рекультивация отработанных внутрихозяйственных карьеров, используемых для добычи общераспространённых полезных ископаемых (гектаров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 1,6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0,6 | | | 0 | | | 0 |
| КСУП «Краснобережский» | | | 0,6 | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | 0,6 | | |  | | |  |
| Филиал «Папоротное-Агро» открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» | | | 1 | |  | |  | | |  | | |  | | | | 1 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |
| 13. Проведение мелиоративных мероприятий 13.1. Строительство (реконструкция, восстановление (участков) мелиоративных систем (штук/га) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 13.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления (километров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 13.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности (гектаров) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по Жлобинскому району | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Первый заместитель председателя  - начальник управления сельского хозяйства  и продовольствия райисполкома А.П. Маслюк-Синюгина  Заместитель начальника Жлобинской районной инспекции  природных ресурсов и охраны окружающей среды О.В. Музыченко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |